ĐỀ TÀI: WEBSITE KIỂM TRA ĐẠO VĂN BÁO CÁO KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

Thành viên: Nguyễn Văn Thắng 17110230

Nguyễn Văn Hà 17110230

Dự kiến công viêc:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |
| 1 | Thiết kế database   * Xác định các bảng cần có và quan hệ giữa các bảng * Vẽ database diagram   Thiết kế kiến trúc hệ thống   * Vẽ structure diagram   Tìm hiểu thuật toán | 6 -> 12/9/2021 |
| 2 | Xây dựng giao diện chính   * Home * Header * Footer… | 13 -> 19/9/2021 |
| 3 | Upload báo cáo   * Upload file * Check đạo văn * View file * Download file | 20/9 – >24/10/2021(dự kiến) |
| 4 | LogIn/SignUp | 25 –> 31/10 |
| 5 | Quản lý file   |  |  | | --- | --- | | user | admin | | Các file cá nhân | Các file của các user | | 1 -> 14/11/2021 |
| 6 | Quản lý user   |  |  | | --- | --- | | user | admin | | logout | logout | | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu | |  | Quản lý danh sách các user | |  | Vô hiệu hóa user | | 15 -> 28/11/2021 |
| 7 | Làm các chức năng nhỏ   * Trợ giúp * Hướng dẫn | 29 -> 5/12/2021 |
| 8 | Responsive website | 6 -> 12/12/2021 |
| 9 | Làm báo cáo | 13 -> 19/12/2021 |